Dagbók hóps 47

**25. Nóvember:**

Við byrjum á að setjast niður við borðið okkar og kynna okkur. Kemur í ljós að við verðum bara 4 en ekki 5 þar sem Rúnar sagði sig úr áfanganum (fyrsta upsettið strax komið í hópi 47). Við skoðuðum verkefnalýsinguna og fórum strax í skipuleggingu komandi verkefna. Við ákváðum að vinna saman að öllum verkefnum dagsins, sem voru að skilgreina notendahópa, setja upp kröfulista og búa til notkunartilvik. Allt þetta tókst í dag og enduðum við daginn á að skipuleggja morgundaginn og ákveða sameiginlega mætingartíma.

**26. Nóvember:**

Við mættum klukkan 9 og ræddum plan dagsins og sáum tilkynningu um að notkunartilvik þyrftu að vera úr mest öllum kröfulistanum. þar sem að við kláruðum þau ekki í gær byrjum við á að vinna í því. Strax eftir það ætlum við að byrja á og vonandi klára Wireframe. Það er fyrirlestur í dag, sem allt of langur en eftir hann ætlum við að halda áfram með Wireframe-ið.

**27. Nóvember:**

Við mættum eld snemma og hófumst hörðum höndum, við lentum í basli í gær, klasaritið var óþekkt og ekki gert eins og óskað er eftir, byrjuðum við að laga það og höldum við áfram með það í dag og klárum það. Ætluðum að byrja á Wireframe-inu í gær. Það heppnaðist ekki. Það gerir ekkert til því við klárum það einnig í dag. Takk fyrir mig dagbók.

**28.Nóvember**

Hópurinn mætti og við ákváðum að leggja loka hönd á þessi stöðurit. Við erum að gera. Ívar sér um voyages stöðuritið, Inga tekur airplanes stöðuritið og dagur Employees. Indíana Byrjar á happy path og að skrifa inngang í skýrsluna.

Markmið dagsins í dag: klára öll stöðurit, framkvæma viðtöl á 2 notendur, gera nokkur happy path og byrja skrifa inní skýrsluna.

**29. Nóvember**

Það eru kaldur vetrarmorgun, við erum öll mætt vinna hörðum höndum. Dagur og Indíana ætla fara beint í notendaviðtöl/prófanir, Ívar fer beint í að fínpússaritin og Ingibjörg fór beint í að fullkomna skýrsluna. Þegar við förum héðan út mun skýrslan vera eins fullkomin og hægt er. Takk fyrir fyrstu vikuna kæra dagbók.

**2. desember**

Við byrjuðum daginn á klassískum fyrirlestri með Gylfa. Hann var eins og vanalega innihaldsmikill. Eftir fyrirlesturinn ætlum við að byrja á að setja upp github almennilega. Eftir það ætlum við að byrja á einhverjum grunnkóða.

**3. desember**

Í dag höldum við áfram með data layerinn. Hann er allur að koma til hjá okkur fer það að líta ágætlega út. Við þurfum örugglega að setja upp data-layerinn aðeins betur upp og skipta honum betur niður í mismunandi forrit. Sjáum hvernig gengur. Byrjuðum einnig á Logic layernum.

**4. desember**

Höldum áfram að kóða í dag, erum að gera beinagrind fyrir forritið okkar og reyna sjá hvernig það getur unnið saman. Whoop. Ætlum að klára svona basic stuff f. Logic og data, einnig byrja aðeins á UI layernum. Uppsetning þarf að verða betur skipulögð og fengum við upplýsingar um að skipulagið á möppunni okkar er ekki nógu góð.

**5. desember**

Við höldum áfram að kóða. Ívar er kominn vel á leið með uppsetningu UI layersins, Inga er í Voyages í LL, Indí er í EmployeesLL og Dagur í FlightsLL. Það er allt að ganga agætlega en þurfum við að fara heyra í kennara og sjá hvort við séum að setja þetta upp rétt. Þurfum að gera folder-uppsetninguna sem fyrst!!! Takk Dagbók.

**6. desember**

Lentum i smá bobba í gær og tókum 5 skref aftur á bak en vonandi ef allt gengur upp þá munum við hlaupa áfram hér eftir. Við þurftum að endurskrifa einhvern kóða í datalayernum okkar og einnig gera model klasana þar sem við gerðum þá ekki til að byrja með. Inga er komin langt á leið með grunninn fyrir alla módel klasana. Ívar er ennþá smá í UI-inu en er líka kominn í að hafa data layerið og gruninn réttann ásamt Degi og Indí sem eru bæði að vinna í datalayernum og modelklösunum einnig. Vonumst til að klára það sem fyrst og halda svo afram með logic layerið.

**9. desember**

Höldum áfram að kóða, Ívar er að sjá um að setja saman UI layerinn og láta forritið tala almennilega saman, Inga er að vinna í Airplane-logic, Indí er að vinna í Employee-data og Flight-data og að finna út úr hvernig Voyage á að vera skráð og búið til ásamt Degi. Dagur var einnig byrjaður að pæla aðeins í að ná að prenta út ferðir í réttri röð. Þetta er vonandi að smella allt saman hjá okkur. Hver veit kannski náum við að klára allar A kröfur fyrir vikulok.

**10. desember**

Enn og aftur höldum við áfram að kóða, tökum styttri dag í dag en hann verður hnitmiðaður. Þetta er allt að smella saman hjá okkur og náðum við að klára 95% af A kröfunum (þurfum bara að láta þær virka saman). Þetta er allt saman að koma hjá okkur. Fyrst við tökum styttri í dag ætlum við að taka lengri á morgun og ég býst við að við gerum það sama á fimmtudaginn.

**11. desember**

Höldum áfram að kóða. Ívar í UI, Indí í Voyages, Inga er að uppfæra skýrsluna og Dagur er að klára í Employees LL. Þetta er alveg að koma, við getum þetta!!! Langur dagur í dag.

**12. desember**

Erum öll að kóða á fullu en Inga er einnig að fínpússa skýrsluna. Ívar í UI, Indí í EmployeesLL og Dagur í DestinationUI. Þetta er allt að smella saman.

**13. desember**

Erum öll að klára fínpússa kóðann og lenntum svo í basli seinnipartinn, kláruðum skýrslu, happy path og video. Þetta kom loksins hjá okkur þrátt fyrir sein skil. Endilega spyrjið okkur út í hremmingarnar sem við lentum í.