Dagbók hóps 47

**25. Nóvember:**

Við byrjum á að setjast niður við borðið okkar og kynna okkur. Kemur í ljós að við verðum bara 4 en ekki 5 þar sem Rúnar sagði sig úr áfanganum (fyrsta upsettið strax komið í hópi 47). Við skoðuðum verkefnalýsinguna og fórum strax í skipuleggingu komandi verkefna. Við ákváðum að vinna saman að öllum verkefnum dagsins, sem voru að skilgreina notendahópa, setja upp kröfulista og búa til notkunartilvik. Allt þetta tókst í dag og enduðum við daginn á að skipuleggja morgundaginn og ákveða sameiginlega mætingartíma.

**26. Nóvember:**

Við mættum klukkan 9 og ræddum plan dagsins og sáum tilkynningu um að notkunartilvik þyrftu að vera úr mest öllum kröfulistanum. þar sem að við kláruðum þau ekki í gær byrjum við á að vinna í því. Strax eftir það ætlum við að byrja á og vonandi klára Wireframe. Það er fyrirlestur í dag, sem allt of langur en eftir hann ætlum við að halda áfram með Wireframe-ið.

**27. Nóvember:**

Við mættum eld snemma og hófumst hörðum höndum, við lentum í basli í gær, klasaritið var óþekkt og ekki gert eins og óskað er eftir, byrjuðum við að laga það og höldum við áfram með það í dag og klárum það. Ætluðum að byrja á Wireframe-inu í gær. Það heppnaðist ekki. Það gerir ekkert til því við klárum það einnig í dag. Takk fyrir mig dagbók.

**28.Nóvember**

Hópurinn mætti og við ákváðum að leggja loka hönd á þessi stöðurit. Við erum að gera. Ívar sér um voyages stöðuritið, Inga tekur airplanes stöðuritið og dagur Employees. Indíana Byrjar á happy path og að skrifa inngang í skýrsluna.

Markmið dagsins í dag: klára öll stöðurit, framkvæma viðtöl á 2 notendur, gera nokkur happy path og byrja skrifa inní skýrsluna.

**29. Nóvember**

Það eru kaldur vetrarmorgun, við erum öll mætt vinna hörðum höndum. Dagur og Indíana ætla fara beint í notendaviðtöl/prófanir, Ívar fer beint í að fínpússaritin og Ingibjörg fór beint í að fullkomna skýrsluna. Þegar við förum héðan út mun skýrslan vera eins fullkomin og hægt er. Takk fyrir fyrstu vikuna kæra dagbók.

**2. desember**

Við byrjuðum daginn á klassískum fyrirlestri með Gylfa. Hann var eins og vanalega innihaldsmikill. Eftir fyrirlesturinn ætlum við að byrja á að setja upp github almennilega. Eftir það ætlum við að byrja á einhverjum grunnkóða.

**3. desember**

Í dag höldum við áfram með data layerinn. Hann er allur að koma til hjá okkur fer það að líta ágætlega út. Við þurfum örugglega að setja upp data-layerinn aðeins betur upp og skipta honum betur niður í mismunandi forrit. Sjáum hvernig gengur. Byrjuðum einnig á Logic layernum.

**4. desember**

Höldum áfram að kóða í dag, erum að gera beinagrind fyrir forritið okkar og reyna sjá hvernig það getur unnið saman. Whoop. Ætlum að klára svona basic stuff f. Logic og data, einnig byrja aðeins á UI layernum. Uppsetning þarf að verða betur skipulögð og fengum við upplýsingar um að skipulagið á möppunni okkar er ekki nógu góð.

**5. desember**

Við höldum áfram að kóða. Ívar er kominn vel á leið með uppsetningu UI layersins, Inga er í Voyages í LL, Indí er í EmployeesLL og Dagur í FlightsLL. Það er allt að ganga agætlega en þurfum við að fara heyra í kennara og sjá hvort við séum að setja þetta upp rétt. Þurfum að gera folder-uppsetninguna sem fyrst!!! Takk Dagur.

arnaringig