Dagbók hóps 47

**25. Nóvember:**

Við byrjum á að setjast niður við borðið okkar og kynna okkur. Kemur í ljós að við verðum bara 4 en ekki 5 þar sem Rúnar sagði sig úr áfanganum (fyrsta upsettið strax komið í hópi 47). Við skoðuðum verkefnalýsinguna og fórum strax í skipuleggingu komandi verkefna. Við ákváðum að vinna saman að öllum verkefnum dagsins, sem voru að skilgreina notendahópa, setja upp kröfulista og búa til notkunartilvik. Allt þetta tókst í dag og enduðum við daginn á að skipuleggja morgundaginn og ákveða sameiginlega mætingartíma.

**26. Nóvember:**

Við mættum klukkan 9 og ræddum plan dagsins og sáum tilkynningu um að notkunartilvik þyrftu að vera úr mest öllum kröfulistanum. þar sem að við kláruðum þau ekki í gær byrjum við á að vinna í því. Strax eftir það ætlum við að byrja á og vonandi klára Wireframe. Það er fyrirlestur í dag, sem allt of langur en eftir hann ætlum við að halda áfram með Wireframe-ið.

**27. Nóvember:**

Við mættum eld snemma og hófumst hörðum höndum, við lentum í basli í gær, klasaritið var óþekkt og ekki gert eins og óskað er eftir, byrjuðum við að laga það og höldum við áfram með það í dag og klárum það. Ætluðum að byrja á Wireframe-inu í gær. Það heppnaðist ekki. Það gerir ekkert til því við klárum það einnig í dag. Takk fyrir mig dagbók.

**28.Nóvember**

Hópurinn mætti og við ákváðum að leggja loka hönd á þessi stöðurit. Við erum að gera. Ívar sér um voyages stöðuritið, Inga tekur airplanes stöðuritið og dagur Employees. Indíana Byrjar á happy path og að skrifa inngang í skýrsluna.

Markmið dagsins í dag: klára öll stöðurit, framkvæma viðtöl á 2 notendur, gera nokkur happy path og byrja skrifa inní skýrsluna.

**29. Nóvember**

Það eru kaldur vetrarmorgun, við erum öll mætt vinna hörðum höndum. Dagur og Indíana ætla fara beint í notendaviðtöl/prófanir, Ívar fer beint í að fínpússaritin og Ingibjörg fór beint í að fullkomna skýrsluna. Þegar við förum héðan út mun skýrslan vera eins fullkomin og hægt er. Takk fyrir fyrstu vikuna kæra dagbók.